# 福建港口集团POC演示待办清单

# 2026年10月25日

# 一、编制说明

本清单依据10月25日项目内部沟通会整理，用于锁定10月26日上午客户演示前必须完成的五项工作，并明确各项工作的责任方与验收标准。清单由前端侧整理后同步至项目群与何老师，双方按表2节点并行推进，成果合并后统一部署至部门服务器联调。

# 二、演示前待办事项

表1演示前待办事项清单

| 序号 | 待办事项 | 当前状况 | 完成要求 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真实工单附件补齐 | 演示需展示审核角色的真实业务单据，附件未能随单据带出；数据导入新环境后部分附件缺失 | 以真实业务单据为准，在单据详情页可直接查看并打开附件。若新环境短期内无法解决附件带出问题，演示改用数据完整的环境 | 周柳航 |
| 2 | 合同规则制度文件库查看已上传材料 | 此前上传的制度文件不在当前演示环境，系统内暂无法查看已上传材料清单 | 客户在合同规则制度文件库页面内即可看到已上传材料清单及文件，不依赖打开本地文件夹 | 周柳航 |
| 3 | 规则抽取现场测试 | 规则抽取能力尚未在演示环境验证，需由后端侧确认当前可用性 | 演示现场可完整执行一次规则抽取，从制度文件导入到抽取结果生成全流程走通，结果可正常阅读 | 周柳航 |
| 4 | 专家确认测试 | 专家确认环节的确认与驳回动作当前无法点击；专家署名采用手工填写姓名的方式 | 确认与驳回动作均可正常执行并留痕；专家身份改为从人员清单或账号中选择，取消手工输入姓名 | 周柳航 |
| 5 | 人员权限配置 | 目前仅内置4个账号，不支持新增与编辑 | 支持人员新增、编辑与权限分配。若时间不足，本次演示按现有账号展示，功能随后迭代补齐 | 周柳航 |

# 三、分工与推进安排

表2分工与时间节点

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10月25日 | 整理待办清单 | 周柳航 |
| 2 | 10月25日 | 完成表1前四项的数据补齐与功能实现 | 周柳航 |
| 3 | 10月25日 | 完成界面与交互项验证，含专家确认、人员权限、系统抬头调整 | 周柳航 |
| 4 | 10月25日 | 前后端成果合并，部署至部门服务器并开通VPN联调 | 双方 |
| 5 | 10月26日10:00 | 客户演示，现场汇报与线上支持同步就位 | 政杰现场汇报，周柳航线上支持 |

# 四、其他需同步确认事项

一是系统抬头与logo由福建海运集团调整为福建省港口集团。福建海运集团为港口集团下属单位，本次演示统一使用上级集团名称，后台修改后需在演示环境确认生效。

二是演示环境在本地环境、数据与环境侧环境、部门服务器三者之间确定，10月26日汇报前锁定，选定后不再变更，各项数据准备以最终环境为准。

三是客户对本次演示结果认可后，将进入现场数据测试阶段，需提前安排驻场人员与网络接入，具体人员与时间由部门统一调配。