规则管理员（知识工程师）角色重构方案

福建海运集团POC·差旅费智能审核

版本v0.1（内部讨论稿，2026-10-25）

状态待与客户沟通后定稿

一、问题

知识工程师这条菜单链（制度文件库→规则抽取→本体工场→业务本体→规则本体→流程本体→发布管理）从demo迭代至今，调整的始终是布局与样式，页面语言从未换成使用者的语言。当前界面按实现结构命名：本体、三元、增量指纹、列映射、存储链路。这些是实现层词汇，高校或集团财务共享中心的制度管理员（本角色的真实使用者）没有对应的心智。

判断：这不是样式问题，是信息架构问题。修补布局、间距、对齐无法解决——需要按角色的真实工作重新组织页面。

二、角色重新定义

2.1角色定位

本角色是客户侧的规则管理员（界面显示名待定，候选：制度管理员、规则维护员）。负责保证差旅费审核规则与客户制度一致，并让规则安全生效。

2.2工作流四步

一是传文件。把客户的差旅制度文件上传到系统，系统自动识别新增文件与被修改文件，不需要人工判断哪些要重新处理。

二是AI跑一遍。点一下按钮，系统对新增与改动的文件执行OCR、条款切分、AI草稿生成；执行前显示预计要处理几份、预计调用多少次模型（涉及费用）。

三是审定。逐条查看AI草稿，采纳或驳回；驳回必须填写原因；审定必须选择审定人（默认当前登录人），全程留痕可追溯。

四是发布。审定完成的规则打包为版本，签字确认后生效；生效版本有完整列表；出问题可一键回滚到上一版。

2.3左侧菜单（四项对应四步）

表1角色菜单与工作步骤对照

| 序号 | 菜单 | 对应步骤 | 主要操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度文件 | 传文件 | 上传、查看解析状态、删除 |
| 2 | AI草稿 | AI跑一遍+审定 | 启动AI、逐条采纳/驳回 |
| 3 | 规则库 | 维护生效规则 | 查看规则全集、生效版本归属 |
| 4 | 发布管理 | 发布 | 打版本、签字、生效、回滚 |

三、能力对照（后端已全部支持，无需开发）

表2现有后端端点与新界面映射

| 序号 | 新界面功能 | 复用的后端端点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上传文件 | doclib/upload、roots、scan、changes | 已实现 |
| 2 | 增量AI执行 | extract/run、incremental、progress | 含成本预估 |
| 3 | 草稿审定 | extract/ drafts、review | 审定人必选、驳回留痕已实现 |
| 4 | 规则明细 | extract/details、stats、tags | 含逐列留痕 |
| 5 | 发布与回滚 | publish/ freeze、review、publish、current、rollback | 版本列表已实现 |
| 6 | 报销标准字典 | lookup-tables、ontology | 即现“业务本体” |

四、从业务界面拿掉的内容

以下内容不删除功能，只从业务角色的界面移除：

一是本体三页（业务本体、规则本体、流程本体）。属于系统内部实现结构，业务角色不需要理解“规则存在哪个表”。其中报销标准字典部分拟以「报销标准」名义并入规则库页签。

二是排障底账（存储链路、访问日志、增量指纹、列映射说明）。收进「高级」折叠区，默认不可见。

三是单步调试（只跑OCR、只切条款、只跑AI草稿）。这是实施人员的逃生门工具，拟移至系统管理员入口，业务角色不可见。

五、待与客户确认的决策点

一是角色名称。候选：规则管理员、制度管理员、规则维护员。

二是四步工作流划分是否认可。有无需要合并或增加的步骤（如是否需要独立的“报销标准维护”入口）。

三是本体三页的处置方式。并入规则库页签、保留为高级区入口、或完全隐藏。

四是单步调试的归属。系统管理员保留、或完全移除。

六、实施预估

新聚合首页（四步工作流+各步当前状态+右侧操作区）约半天；导航收敛与词汇替换约半天；分两批交付，第一批先出角色首页与AI草稿审定页。